产品角色手册

# AI-Native SDLC — PM（产品角色）操作手册

本手册是 AI-Native SDLC 方法体系的 PM 角色培训教材，面向产品经理系统讲解在 AI 原生研发模式下的工作方法、操作步骤和协作规则。学完即可上手实操。

## 1. 角色定位

### 1.1 核心职责

在 AI-Native SDLC 中，产品经理不再只是"写需求文档的人"，而是需求建模师和AI 协作编排者。核心职责包括：

需求建模：将模糊的业务需求结构化拆解为 Epic → Feature → User Story 三级模型

Spec 质量把关：使用 AI 生成需求初稿，但必须进行人工校验，确保产出物达到"AI 可消费"的质量标准

跨角色协调：在篝火评审中串联 设计、研发、测试 各角色，确保需求理解一致

Spec 流转管理：将校验通过的 User Story 流转到 OpenSpec，驱动下游设计、开发和测试

### 1.2 产出物链路

PM 的核心产出物形成一条从宏观到微观的链路，最终驱动 OpenSpec 变更：

Plain Text PRD（产品全景） └── Epic（产品/系统级） └── Feature（功能模块级） └── User Story（最小可交付用户价值） └── OpenSpec Change（proposal + design + specs）

每一级产出物的存放位置和命名规则如下：

| 层级 | 存放位置 | 命名规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRD | pm/sakila-prd.md | — | 产品全景，一个项目一份 |
| Epic | pm/epic/Exx-name/README.md | Exx 两位编号 | 业务全景、核心流程、里程碑规划 |
| Feature | pm/epic/Exx-name/Fxx-name/README.md | Fxx 两位编号 | 独立可交付的功能集 |
| User Story | pm/epic/Exx-name/Fxx-name/USxx-name.md | USxx 两位编号 | 最小可交付单元，对应 OpenSpec change |

### 1.3 与其他角色的关系

PM → UED：User Story 的「交互说明」字段是 UED 出设计稿的依据

PM → Dev：User Story 的「数据契约」字段是后端 API 设计和前端页面实现的依据

PM → QA：User Story 的「验收标准」（Given/When/Then）是 QA 编写测试用例的依据

PM → 全角色：通过 OpenSpec 流转，各角色并行消费 specs 生成各自产物

## 2. 常用命令速查

以下命令在 Claude Code 中直接使用：

| 场景 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求脑暴 | /opsx:explore | 进入探索模式，AI 作为思考伙伴帮你梳理需求，只思考不实现 |
| 从 User Story 生成 OpenSpec 变更 | /opsx:propose <change-name> | 生成 proposal + design + specs + tasks（可选） |
| 开发完成后归档变更 | /opsx:archive <change-name> | 归档 change 到 archive/，聚合 specs 到长期能力库 |

## 3. 典型工作路径

### 3.1 全流程概览

Plain Text ① 脑暴探索 → ② 生成 Epic/Feature/US → ③ 人工校验 → ④ 流转 openspec → ⑤ 篝火评审 specs → ⑥ 实施 → ⑦ 归档 /opsx:explore 直接对话提示词 PM 审查 /opsx:propose 多角色并行评审 开发测试 /opsx:archive

### 3.2 各步骤简要说明

| 步骤 | 优先级 | 做什么 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 脑暴探索 | SHOULD | 用 SDD 框架探索需求边界，梳理业务全景 | 思路整理（不生成文件） |
| ② 生成初稿 | MUST | AI 按模板生成结构化 Epic/Feature/User Story 文档 | .md 需求文档 |
| ③ 人工校验 | MUST | PM 逐项审查，检查最小粒度四项标准 | 校验通过的需求文档 |
| ④ 流转 OpenSpec | MUST | 将 User Story 转为 OpenSpec change | openspec/changes/xxx/ 下的全套文件 |
| ⑤ 篝火评审 | SHOULD | 产品 + 设计 + 开发 + 测试 多角色评审 specs | 评审意见及修正后的 specs |
| ⑥ 实施 | — | 开发和测试阶段（非 PM 主责） | 代码 + 测试用例 |
| ⑦ 归档 | MUST | 归档变更、聚合 specs 到长期能力库 | openspec/specs/ 长期规格 |

### 3.3 详细流程图

Plain Text 需求发现 │ ▼ AI 生成初稿（按模板） ← MUST │ ▼ PM 人工校验 ← MUST ├─ 不通过 → 修正后重新生成 │ ▼ 通过 流转到 openspec ├─ openspec-propose 生成 change └─ change: proposal → specs │ ▼ 篝火评审 specs ← SHOULD ├─ PM：确认 specs 与 US 验收标准对齐 ├─ UED：交互说明 → 设计稿 ├─ Backend：数据契约 → 技术方案 ├─ Frontend：交互说明 → 前端实现 └─ QA：验收标准 → 测试用例 │ ▼ 评审通过 实施（开发 + 测试） │ ▼ 开发完成 归档变更 ├─ /opsx:archive 归档 change 到 openspec/changes/archive/ └─ 聚合 specs 到 openspec/specs/（系统的长期能力规格库） │ ▼ 更新 US 状态 → 关闭

## 4. 分步操作指南

### 4.1 需求脑暴与探索（SHOULD）

#### 概念说明

在正式生成需求文档之前，先用 SDD（Specification Driven Development）脑暴框架探索需求边界。这一步的目的是：

梳理业务全景，识别遗漏的功能点

探索边界场景和隐含需求

明确需求的优先级和拆分策略

脑暴阶段只思考、不实现——AI 不会写代码或创建文件，但可以读取项目代码和文档辅助分析。

#### 具体操作

方式 A：使用 explore 命令

在 Claude Code 中输入：

Plain Text prompt /opsx:explore

进入探索模式后，直接描述你的想法，AI 会作为思考伙伴帮你梳理需求。

实操提示词示例 — 探索新 Epic：

Shell prompt 创建一个Epic，DVD 租赁店后台，员工用来处理日常业务的。需要：影片管理、库存管理、客户管理、租赁业务、门店员工管理。有管理员和普通员工两种角色。帮我梳理一下。

实操提示词示例 — 探索新 Feature：

Shell prompt 在 @pm/epic/E01-management 创建一个 Feature，用来管理影片，包括影片的增删改查、评级设置、定价、关联演员和分类

多轮完善提示词（重复3-5轮）：

Plain Text prompt /opsx:explore 参考 @pm/epic/E01-management/README.md , 帮我完善此epic

Plain Text /opsx:explore 参考 @pm/epic/E01-management/README.md , 增加xxx方面的内容

### 4.2 AI 生成 Spec 初稿（MUST）

#### 概念说明

脑暴完成后，需要将思路转化为结构化文档。这是 AI-Native SDLC 的核心要求——必须使用 AI 生成初稿。AI 会按照预定义的模板（pm/TEMPLATE.md）生成符合规范的结构化文档，确保产出物字段完整、格式统一，可被下游角色和 AI 直接消费。

这一步按 Epic → Feature → User Story 的层级逐层生成。

#### 具体操作

生成 Epic 文档：

直接在脑暴完成后，AI 将梳理结果按 Epic 模板输出到指定目录（pm/CLAUDE.md规则已约束）。

生成 Feature 文档：

Plain Text prompt /ai-native-prd 参考 @pm/epic/E00-core-business/README.md 生成 Feature

生成 User Story（最关键）：

Plain Text prompt /ai-native-prd 参考 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/ 生成 User Story

拆解 Feature 下的单独 User Story：

Plain Text prompt /ai-native-prd 参考 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/README.md 生成 "### 3. 按影片+门店查询已借出副本" 章节的 User Story

内置skill.claude/skills/ai-native-prd/SKILL.md（可根据需要定制）：

Markdown --- name: ai-native-prd description: 需求建模全流程——创建/完善 Epic、Feature、User Story 文档，以及校验和拆解。当用户要求创建需求文档、生成 Epic/Feature/User Story、校验 US 质量、拆解功能模块、梳理业务全景、规划里程碑时，必须使用此 skill。关键词：PRD、Epic、Feature、User Story、US、需求、用户故事、验收标准、数据契约、交互说明、最小粒度、拆解、功能模块、业务规则。 --- ## 职责 覆盖 PM 需求建模的全部操作：Epic → Feature → User Story 三级文档的创建、完善、校验和拆解。 需求文档是 AI-Native SDLC 的源头——Epic 定义业务全景，Feature 拆解功能模块，User Story 直接驱动 UED 出设计稿、Dev 实现 API、QA 编写测试用例。 --- ## 前置准备 执行任何操作前，先读取以下项目文件获取模板和规则： - `pm/TEMPLATE.md` — Epic/Feature/User Story 完整模板 - `pm/CLAUDE.md` — 命名规则、必须章节、最小粒度标准 如用户提供了额外参考文档（如 PRD、已有 Epic/Feature），一并读取。 如用户未提供必要的上游文档，提示用户指定： - 生成 Feature 时 → 提示用户提供 Epic README 路径 - 生成 User Story 时 → 提示用户提供 Feature README 路径 - 校验/拆解时 → 提示用户提供目标文件或目录路径 --- ## 操作模式 根据用户意图自动选择对应模式。 ### 模式 1：生成 Epic 创建产品/系统级业务全景文档。 必须章节： - 业务背景 · 业务目标 · 用户角色（角色+核心诉求表） · Feature 列表（ID/Feature/状态表，状态为 待拆解/已拆解/已完成） · 核心业务流程 · 约束与假设 · 里程碑（里程碑/包含Feature/验收标准表） 输出：`pm/epic/Exx-name/README.md`（Exx 两位编号） 生成后提示用户审查 Feature 列表的完整性和优先级，建议使用 `/opsx:explore` 多轮脑暴发现遗漏。 ### 模式 2：生成 Feature 从 Epic 拆解功能模块文档。 必须章节： - 领域 · 概述 · 业务价值 · 用户故事概览 · 范围（In/Out of Scope） · 业务规则 · 关键能力（按 `### N. 能力名称` 组织） · 验收标准 · 依赖 · 技术备注（可选） 输出：`pm/epic/Exx-name/Fxx-name/README.md`（Fxx 两位编号），支持批量生成。 生成后提示用户审查关键能力完整性和 In/Out of Scope 边界，建议使用 `/opsx:explore` 多轮脑暴发现遗漏。 ### 模式 3：生成 User Story 从 Feature 生成最小可交付单元文档。这是最关键的层级。 必须章节： - 用户故事（作为…我需要…以便…） · 前置条件 · 验收标准（Given/When/Then） · 业务规则 · 数据契约（输入表/输出表/错误码表） · 交互说明 · 依赖 · openspec 流转 · 变更记录 生成要求： - 验收标准覆盖正常和异常路径，QA 可据此直接输出测试用例 - 交互说明足够具体（页面布局、组件类型、交互行为、空状态/错误状态），UED 可据此直接输出设计稿 - 数据契约完整，字段类型、校验规则、必填项明确 - 满足最小粒度四项标准（见下方） 输出：`pm/epic/Exx-name/Fxx-name/USxx-name.md`（USxx 两位编号） 生成后提示用户进行人工校验，建议使用 `/opsx:explore` 多轮脑暴发现遗漏场景和边界条件。 ### 模式 4：校验 User Story 对已有 US 文档逐项检查最小粒度四项标准： ¦ 标准 ¦ 检查方法 ¦ ¦------¦----------¦ ¦ 可独立验收 ¦ 验收标准是否用 Given/When/Then？QA 能否仅凭此文档写测试？ ¦ ¦ 可独立设计 ¦ 数据契约和交互说明是否完整？UED 能否仅凭此文件出设计稿？ ¦ ¦ 可独立实现 ¦ 是否对应一个独立前端页面/子功能 + 少数几个后端 API？ ¦ ¦ AI 可消费 ¦ 字段是否完整、有无歧义？AI 可据此生成设计稿、代码和测试用例？ ¦ 对不满足的项给出具体修改建议。支持单个校验和批量校验（一个 Feature 下所有 US）。 校验后建议使用 `/opsx:explore` 深入探讨不满足项的根本原因和改进方案。 ### 模式 5：拆解 User Story 将 Feature README 的 `## 关键能力` 章节拆解为独立 US 文件，每个 `### N. xxx能力` 生成一个 US。 拆解后提示用户审查每个 US 是否满足最小粒度标准，建议使用 `/opsx:explore` 验证拆解粒度是否合理。 ### 模式 6：遗漏检查 对比 Feature README 的 `## 关键能力` 和目录下已有 US 文件，检查是否有能力未被拆解为 US。 检查后如发现遗漏，建议使用 `/opsx:explore` 分析遗漏原因并补充缺失的 US。 --- ## 拆分信号 出现以下情况说明 US 需要继续拆分： - 包含多个独立的界面交互流程 - 验收标准超过 10 条 - 需要多个不同角色协同才能验收 - 无法在一个 OpenSpec change 中完成实施 --- ## 输出规范 - 所有需求文档使用中文，技术标识保持英文 - 命名规则：`Exx-name`、`Fxx-name`、`USxx-name.md`（xx 为两位编号，name 为英文短名）

### 4.3 人工校验（MUST）

#### 概念说明

AI 生成的初稿虽然结构完整，但可能存在以下问题：

验收标准遗漏了关键异常场景

交互说明不够具体，UED 无法据此出设计稿

数据契约与实际数据库模型不一致

User Story 粒度不合理（过粗需要继续拆分，过细需要合并）

因此，PM 必须逐项审查。可以借助 AI 辅助校验，但最终判断权在 PM。

#### 具体操作

校验单个 User Story：

Plain Text prompt /ai-native-prd 校验 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/US01-check-inventory-availability.md

批量校验一个 Feature 下所有 US：

Plain Text prompt /ai-native-prd 校验 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/ 下所有US

检查是否遗漏 User Story：

Plain Text prompt /ai-native-prd 遗漏检查 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/

### 4.4 流转到 OpenSpec（MUST）

#### 概念说明

人工校验通过后，User Story 需要流转到 OpenSpec 系统。OpenSpec 是 AI-Native SDLC 的 Spec 管理工具，将 User Story 转化为更细粒度的技术规格（specs），作为开发和测试的唯一事实源（Single Source of Truth）。

流转后会在 openspec/changes/<change-name>/ 下自动生成：

proposal.md — 变更提案（Why + What）

design.md — 技术设计（How）

specs/ — 最细粒度的需求规格说明

tasks.md — 开发任务列表（可选）

#### 具体操作

方式 A：带上下文 propose（推荐）

当已有完整的 User Story 文档时，使用此方式确保 specs 与 US 验收标准完全对齐：

Plain Text prompt /opsx:propose 参考 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/US01-check-inventory-availability.md 生成提案，无需生成tasks

方式 B：直接 propose（适用于临时需求）

当需求比较明确、不需要先写正式 User Story 时，可以直接 propose：

Plain Text /opsx:propose 开发对演员信息进行创建、查看、编辑、删除和搜索功能页面，以便维护完整准确的演员库并快速定位演员。

流转完成后，US01 文档中的 ## openspec 流转 章节被同步更新：

markdown ## 依赖 - **前置 US**：无 - **外部依赖**：`inventory` 表、`rental` 表、库存查询服务或数据库函数 ## openspec 流转 - **Specs name**: `inventory-availability-check` ## 变更记录 ¦ 日期 ¦ 变更内容 ¦ 受影响下游产物 ¦ ¦------¦----------¦---------------¦ ¦ 2026-04-15 ¦ 初稿：新增单个库存副本可用性判断 US ¦ openspec spec、后端查询接口、QA 测试用例 ¦

### 4.5 篝火评审 Specs（SHOULD）

#### 概念说明

篝火评审是 AI-Native SDLC 的核心协作模式——PM + UED + Backend + Frontend + QA 多角色并行评审 OpenSpec 生成的 specs，确保：

specs 与 User Story 验收标准完全对齐

交互细节满足 UED 出设计稿的要求

数据契约与数据库模型一致

验收标准可测试，异常场景覆盖充分

篝火评审的核心价值是拉齐需求理解，让所有角色在开始实施前就达成一致，避免后期反复澄清对齐。

#### 具体操作

多角色视角评审（适用于单人项目）：

Plain Text /ai-native-campfire 参考 @pm/epic/E00-core-business/F01-inventory-availability/US01-check-inventory-availability.md , 对 @openspec/changes/inventory-availability-check/ 进行评审

篝火评审后修正 specs：根据评审反馈内容，选择提议的修正方式。

## 5. 需求层级与模板

### 5.1 三级层级概览

Plain Text Epic（产品/系统级） │ 业务全景、核心流程、里程碑规划 │ 示例：E01 后台管理系统 │ └── Feature（功能模块级） │ 独立可交付的功能集，含业务规则和验收标准 │ 示例：F02 演员管理 │ └── User Story（最小可交付用户价值） 拆到不可继续细分的最小粒度 直接驱动设计、开发和测试 对应 openspec change 示例：US01 演员信息增删改查

### 5.2 最小粒度四项标准

每个 User Story 必须同时满足以下四项标准，缺一不可：

| 标准 | 定义 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 可独立验收 | 有明确的 Given/When/Then 验收标准 | QA 可仅凭 US 文档编写测试用例 |
| 可独立设计 | 有完整的数据契约和交互说明 | UED 可仅凭 US 文档输出设计稿 |
| 可独立实现 | 对应一个独立的前端页面或子功能，以及与之对应的少数几个后端 API | Backend/Frontend 可独立开发和部署 |
| AI 可消费 | 结构化字段完整，无歧义 | AI 可基于 US 文档生成设计稿、API 代码和测试用例 |

### 5.3 Epic 模板

存放位置：pm/epic/Exx-name/README.md

必须包含章节：

Plain Text 业务背景 · 业务目标 · 用户角色 · Feature 列表（含状态） · 核心业务流程 · 约束与假设 · 里程碑

模板结构：

shell # Exx: Epic 名称 ## 业务背景 （为什么需要这个 Epic，解决什么业务问题） ## 业务目标 （可量化或可验证的目标） ## 用户角色 ¦ 角色 ¦ 核心诉求 ¦ ¦------¦----------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ## Feature 列表 ¦ ID ¦ Feature ¦ 状态 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ F01 ¦ ... ¦ 待拆解/已拆解/已完成 ¦ ## 核心业务流程 （主干流程描述或流程图） ## 约束与假设 - （技术/业务/时间等约束条件） ## 里程碑 ¦ 里程碑 ¦ 包含 Feature ¦ 验收标准 ¦ ¦--------¦-------------¦----------¦ ¦ M1 ¦ ... ¦ ... ¦

### 5.4 Feature 模板

存放位置：pm/epic/Exx-name/Fxx-name/README.md

必须包含章节：

Plain Text 领域 · 概述 · 业务价值 · 用户故事概览 · 范围（In/Out of Scope） · 业务规则 · 关键能力 · 验收标准 · 依赖 · 技术备注（可选）

模板结构：

shell # Fxx: Feature 名称 ## 领域 （所属限界上下文） ## 概述 （一句话描述功能） ## 业务价值 - （价值点列表） ## 用户故事概览 - （US 简要列表，详见各 USxx 文档） ## 范围 ### In Scope - （功能范围） ### Out of Scope - （明确排除项） ## 业务规则 1. （编号规则列表） ## 关键能力 ### 1. 能力名称 - （能力描述） ## 验收标准 - [ ] （Feature 级验收项） ## 依赖 ¦ 依赖 Feature ¦ 依赖关系 ¦ ¦---¦---¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ## 技术备注（可选） （实现注意事项）

### 5.5 User Story 模板

存放位置：pm/epic/Exx-name/Fxx-name/USxx-name.md

这是最关键的层级，结构化字段直接驱动下游角色的工作。

必须包含章节：

Plain Text 用户故事（作为…我需要…以便…） · 前置条件 · 验收标准（Given/When/Then） · 业务规则 · 数据契约（输入表/输出表/错误码表） · 交互说明 · 依赖 · openspec 流转 · 变更记录

模板结构：

shell # USxx: User Story 名称 ## 用户故事 作为 [角色]，我需要 [做什么]，以便 [获得什么价值] ## 前置条件 - （执行此 US 前必须满足的条件） ## 验收标准 - [ ] Given [前置条件] When [用户操作] Then [预期结果] - [ ] Given [前置条件] When [异常操作] Then [错误处理] - [ ] ... ## 业务规则 1. （此 US 涉及的具体规则，从 Feature 级细化而来） ## 数据契约 ### 输入 ¦ 字段 ¦ 类型 ¦ 必填 ¦ 校验规则 ¦ 说明 ¦ ¦------¦------¦------¦----------¦------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ### 输出 ¦ 字段 ¦ 类型 ¦ 说明 ¦ ¦------¦------¦------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ### 错误码 ¦ 错误码 ¦ 场景 ¦ 说明 ¦ ¦--------¦------¦------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ## 交互说明 （界面行为描述：触发条件 → 执行动作 → 结果反馈 → 异常处理） ## 依赖 - **前置 US**：（必须先完成的 US） - **外部依赖**：（API / 数据 / 服务） ## openspec 流转 - **Specs name**: `<对应的 openspec specs 名称，可有多个>` ## 变更记录 ¦ 日期 ¦ 变更内容 ¦ 受影响下游产物 ¦ ¦------¦----------¦---------------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦

## 6. 协作规则

### 6.1 与 UED 的对接点

| 对接时机 | PM 提供 | UED 消费 | 对接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story 完成后 | 交互说明章节 | 据此输出原型/设计稿 | UED 读取 US 文档的交互说明 |
| OpenSpec 流转后 | specs 中的交互描述 | 据此输出高保真设计 | 篝火评审中对齐 |
| 评审反馈后 | 补充的交互细节 | 修正设计稿 | PM 回写 US 文档并通知 UED |

关键约束：User Story 的交互说明必须足够具体，使 UED 可仅凭该文档输出设计稿。需要包含：

页面布局（顶部/中部/底部分区）

组件类型（表格列定义、表单字段布局、按钮位置和样式）

交互行为（防抖、loading、校验时机）

空状态和错误状态的展示

### 6.2 与 Dev 的对接点

| 对接时机 | PM 提供 | Dev 消费 | 对接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenSpec 流转后 | specs（含数据契约） | 据此实现 API 和前端 | Dev 读取 openspec/changes/ 下的 specs |
| 实施中发现需求细节 | 及时补充 Spec | 按修正后的 Spec 调整代码 | Dev 通过 OpenSpec 反馈给 PM |
| 开发完成后 | — | /opsx:archive 归档 | PM 验证并关闭 US |

关键约束：

数据契约必须定义完整的输入/输出/错误码

代码必须来源于 Spec，如有偏差需及时回写

### 6.3 与 QA 的对接点

| 对接时机 | PM 提供 | QA 消费 | 对接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story 完成后 | 验收标准（Given/When/Then） | 据此编写测试用例 | QA 读取 US 文档的验收标准 |
| OpenSpec 流转后 | specs 中的验收细节 | 据此补充自动化测试 | 篝火评审中对齐 |
| 实施完成后 | — | 执行验收测试 | QA 按验收标准逐项验证 |

关键约束：

验收标准必须使用 Given/When/Then 格式

必须覆盖正常路径和异常路径

QA 可仅凭 US 文档编写测试用例，无需额外澄清

## 7. 检查清单

以下是 PM 在 AI-Native SDLC 中必须遵守的 MUST 级要求，每完成一个 User Story 周期可对照勾选：

### 7.1 需求建模检查

需求已按 Epic → Feature → User Story 三级结构化建模

User Story 已拆分到最小粒度，无法继续细分

每个 User Story 满足"可独立验收"标准：有 Given/When/Then 验收标准

每个 User Story 满足"可独立设计"标准：有完整的数据契约和交互说明

每个 User Story 满足"可独立实现"标准：对应独立页面/子功能 + 少数 API

每个 User Story 满足"AI 可消费"标准：字段完整、无歧义

### 7.2 文档质量检查

Epic 文档包含全部必须章节（业务背景、业务目标、用户角色、Feature 列表、核心业务流程、约束与假设、里程碑）

Feature 文档包含全部必须章节（领域、概述、业务价值、用户故事概览、范围、业务规则、关键能力、验收标准、依赖）

User Story 文档包含全部必须章节（用户故事、前置条件、验收标准、业务规则、数据契约、交互说明、依赖、openspec 流转、变更记录）

所有需求文档使用中文，技术标识保持英文

文件命名符合规范（Exx-name、Fxx-name、USxx-name）

### 7.3 流程合规检查

使用 AI 生成了 Spec 初稿（MUST）

AI 生成初稿后进行了人工校验（MUST）

校验通过的 User Story 已流转到 OpenSpec（/opsx:propose）

OpenSpec 生成的 specs 覆盖了 US 文档中的所有验收标准

US 文档的 ## openspec 流转 章节已更新为实际的 change 信息

开发完成后已执行归档（/opsx:archive）

### 7.4 协作检查

交互说明足够具体，UED 可仅凭 US 文档输出设计稿

数据契约完整（输入/输出/错误码），Dev 可据此实现 API

验收标准覆盖正常和异常路径，QA 可据此编写测试用例

篝火评审已执行（SHOULD），各角色评审意见已收集和处理

## 8. 常见问题 FAQ

### 1. 什么时候用`/opsx:explore`，什么时候直接写提示词生成文档？

A：`/opsx:explore` 适用于需求还比较模糊、需要梳理边界的场景，例如"我想做一个 XX 系统"。当需求已经比较明确（比如已有 Feature README），可以直接用提示词让 AI 按模板生成 User Story。

### 2. 一个 User Story 应该多大？

A：一个 US 应该对应"一个独立的前端页面或子功能 + 少数几个后端 API"。如果一个 US 的验收标准超过 10 条，或者包含多个独立的界面交互流程，就需要继续拆分。以 Sakila 的 `US01-actor-crud.md` 为例，它包含列表/搜索/创建/编辑/删除/详情这些紧密相关的操作，共 17 条验收标准，但都围绕同一个"演员管理"页面，所以保持为一个 US 是合理的。

### 3. 篝火评审一定要做吗？

A：篝火评审是 SHOULD 级别要求，推荐但不是强制。对于单人项目，可以在 Claude Code 中用 AI 模拟多角色评审。对于团队项目，篝火评审是拉齐需求理解的最有效方式。

### 4. User Story 和 OpenSpec specs 是什么关系？

A：User Story 是需求描述（业务视角，面向所有角色），OpenSpec specs 是需求规格（描述了你系统当前的行为，什么场景下应该具备什么表现）。一个 User Story 流转后会产生一到多个 specs。User Story 是 specs 的来源，specs 是 User Story 的细化。两者需要保持一致。

### 5. 需求变更怎么处理？

A：

修改 User Story 文档，并提交git参考

让AI对比提交变化（git diff），分析并更新相关specs

通知受影响的下游角色（UED 修改设计稿、Dev 调整代码、QA 更新测试用例）

### 6. PM 需要了解技术细节吗？

A：在 AI-Native SDLC 中，PM 不需要写代码，但需要理解基本的数据模型核心字段和 API 契约。这是因为 User Story 的数据契约字段需要 PM 定义，它直接影响后端 API 设计和前端数据展示。以 Sakila 为例，PM 需要知道 `actor` 有 `first_name`和 `last_name`字段，以便在数据契约中定义正确的校验规则。

### 7. 如何确保 AI 生成的文档质量？

A：三层保障：

1. 模板约束：`pm/TEMPLATE.md` 定义了标准模板，AI 按模板生成确保结构完整

2. CLAUDE.md 规则：`pm/CLAUDE.md` 定义了 PM 角色的约束规则，AI 遵循这些规则确保内容规范

3. 人工校验：AI 生成后 PM 必须逐项审查（MUST），这是质量的最终防线

### 8. 关键文件在哪里？

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| pm/CLAUDE.md | PM 角色的 Claude Code 约束规则 |
| pm/TEMPLATE.md | Epic/Feature/User Story 完整模板 |
| pm/sakila-prd.md | Sakila 产品全景文档 |
| pm/epic/ | 需求三级目录结构 |
| openspec/changes/ | OpenSpec 进行中的变更 |
| openspec/changes/archive/ | 已归档的变更 |
| openspec/specs/ | 长期能力规格库 |